目   录

第一章 竞争性磋商公告	2

第二章 响应人须知	8

第三章 磋商办法（综合评估法）	25

第四章 合同条款及格式	33

第五章 图纸	59

第六章 工程量清单	65

第七章 技术标准和要求	66

第八章 响应文件格式	67

# 第一章  竞争性磋商公告

# 【平公资采2025103号】郏县2024年农田设施排查整治项目

# 竞争性磋商公告

- 项目概况

郏县2024年农田设施排查整治项目的潜在投标人应在平顶山市公共资源交易中心电子交易系统获取磋商文件，并于2025年2月8日9时00分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1、项目编号：郏采磋商-2025-1

2、项目名称：郏县2024年农田设施排查整治项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：3200000.00元

最高限价：3200000.00元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） | 是否专门面向中小企业 | 采购预留金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平公资采2025103号-1 | 第一标段 | 3200000.00 | 3200000.00 | 是 | 3200000.00 |

5、采购需求：

5.1工程概况：郏县2024年农田设施排查整治项目主要管道维修、机井维修、电力维修、蓄水池防水堵漏修缮及泵站维修等。

5.2采购范围：工程量清单、图纸及采购人发包的全部内容，竞争性磋商文件、答疑纪要和补充文件等（如有）范围内的所有内容，含项目概况的全部内容；

5.3资金来源：财政资金,已落实。

5.4标段划分：本项目不划分标段。

5.5质量要求：合格。

5.6工 期：30日历天。

6、合同履行期限：同工期。

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：是

- 二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号规定，本项目专门面向中小企业采购，投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，须提供相关有效声明材料。中小企业划型标准请依据工信部联企业〔2011〕300号文件之规定。

3、本项目的特定资格要求

3.1须具有独立法人资格，持有合格有效的营业执照（提供有效营业执照的扫描件或复印件，也可上传电子营业执照）；

3.2为贯彻落实《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》(财库〔2019〕38号)和《关于全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制的指导意见》(国办发〔2020】42号)，降低供应商参与政府采购活动的 制度性交易成本，持续优化政府采购营商环境。按照《郏县财政局关于推行政府采购信用承诺制的通知》(郏财字[2022]35号)要求，在本次招标活动中，供应商只需在资格审查满足相应条件的书面承诺书 (格式详见后附件： 郏县政府采购供应商信用承诺书)，不再需要提供以下证明材料：

(1) 具有良好的商业信誉的证明材料；

(2) 符合国家相关规定的财务状况报告；

(3) 具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

(4) 依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

(5) 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明 材料；

(6) 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购 严重违法失信行为记录名单的证明材料。

注：按照财库〔2016〕125号文，招标人、代理机构在开标时通过“中国执行信息公开网”“信用中国”及“中国政府采购网”查询供应商信用情况，如有不良情况，按无效标处理。

3.3具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证。

3.4拟派项目经理须具有水利水电贰级（含）以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书、无在建项目（无在建承诺书须经有企业法定代表人及项目经理亲笔签名并加盖响应单位公章）；

3.5拟派技术负责人须具有相关专业中级或以上职称；

3.6 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标【提供加盖供应商公章的“国家企业信用信息公示系统”的企业信息、股东（出资人）查询证明及承诺书】；

3.7、提供材料真实性承诺书，承诺书包括但不限于以下内容：我方保证投标期间提供的资料真实有效，并愿意承担因我方如有弄虚作假所引起的一切法律后果；

3.8本项目不接受联合体，采用资格后审。

注：如投标单位为新成立企业，可提供注册后的相关证明材料。

- 三、获取采购文件

1.时间：2025年1月16日 至 2025年2月7日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：平顶山市公共资源交易中心系统

3.方式：在招标文件获取截止时间前，潜在投标人需凭CA数字证书通过平顶山市公共资源交易中心网（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/）“供应商登录”入口进入交易系统进行下载。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml

办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml

4、售价：0元。

四、响应文件提交

1、截止时间：2025年2月8日9时00分（北京时间）。

2、地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统

五、响应文件开启

1、时间：2025年2月8日9时00分（北京时间）。

2、地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统

- 六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）》网站上发布。公告期限为三个工作日。

- 七、其他补充事宜

1、平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密响应文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读招标文件中《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

2、投标人可通过平顶山市公共资源交易平台向招标人（代理机构）、行政监督部门提出在线质疑（异议）、投诉。

3、该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅”。

4、监督单位：郏县政府采购服务中心

统一社会信用代码：12410425MB0792757H

电话：0375-5152805

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：郏县农业农村局

地址：郏县紫云路与行政路交叉口西北角

联系人：赵先生   联系方式：0375-5161157

2.采购代理机构信息

名称：慧霖建设发展集团有限公司

地址: 平顶山市建设路与凌云路交叉口西云顶灯饰城南门一排50米

联系人:张女士       联系方式：0375-6161678     19939025101

3.项目联系方式

联系人:张女士       联系方式：0375-6161678     19939025101

温馨提示：

本项目实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，需注意以下事项：

1.投标人不用提供纸质投标文件。

2.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

3投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）下载“平顶山投标文件制作系统”，按招标文件要求制作电子投标文件。

4电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

5投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。加密电子投标文件应按标段分别提交。一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储。

6加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）。投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

7投标人开标前应在《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

（2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

# 第二章 响应人须知

竞争性磋商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：郏县农业农村局 地址：郏县紫云路与行政路交叉口西北角 联系人：赵先生 联系方式：0375-5161157 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：慧霖建设发展集团有限公司 地址: 平顶山市建设路与凌云路交叉口西云顶灯饰城南门一排50米 联系人:张女士 联系方式：0375-6161678 19939025101 |
| 3 | 项目名称 | # 郏县2024年农田设施排查整治项目 |
|  | 项目地点 | # 郏县境内 |
|  | 采购项目属性(货物、服务、工程) | # 工程 |
| 4 | 资金来源 | 财政资金 |
| 5 | 落实情况 | 已落实 |
| 6 | 工程概况 | 郏县2024年农田设施排查整治项目主要管道维修、机井维修、电力维修、蓄水池防水堵漏修缮及泵站维修等。 |
| 7 | 采购范围 | 工程量清单、图纸及采购人发包的全部内容，竞争性磋商文件、答疑纪要和补充文件等（如有）范围内的所有内容，含项目概况的全部内容； |
| 8 | 工期 | 30日历天 |
| 9 | 质量要求 | 合格 |
| 10 | 投标人资格要求 | 详见竞争性磋商公告。 |
| 11 | 是否专门面向中小企业 | 是 |
| 12 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 13 | 分包 | 不允许 |
| 14 | 资格审查主体 | 评标委员会 |
| 15 | 磋商有效期 | 60 日历天（磋商截止之日起） |
| 16 | 磋商保证金 | 不收取磋商保证金。 |
|  | 履约保证金 | 不收取履约保证金。 |
|  | 质量保证金 | 不收取质量保证金。 |
|  | 文件费 | 不收取文件费。 |
| 17 | 是否允许 递交备选投标方案 | 不允许 |
| 18 | 构成招标文件的其他材料 | 除招标文件外，最高投标限价以及采购人在招标期间发出的澄清（如有）、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是招标文件的组成部分。 |
| 19 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止日 5 日前。在交易系统中提出。 |
| 20 | 采购人发出澄清文件时间 | 投标截止日5日前。在交易系统中提出。 |
| 21 | 采购人发出修改文件时间 | 投标截止日5日前。在交易系统中提出。 |
| 22 | 签字或盖章要求 | 响应文件应按竞争性磋商文件中的要求签字或盖章 注：1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。 2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签字或盖章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。 |
| 23 | 电子响应文件的上传 | 加密电子响应文件应在采购文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）。逾期到达交易系统的电子投标文件视为放弃本次投标。投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。 |
| 24 | 竞争性磋商响应文件提交地点及截止时间 | 地点：平顶山市公共资源交易中心系统 时间：详见竞争性磋商公告 |
| 25 | 开标时间及地点 | 时间：同竞争性磋商响应文件提交截止时间 地点：同竞争性磋商响应文件提交地点 |
| 26 | 磋商小组的组建 | 磋商小组构成：由采购人代表及相关技术、经济专家 3 人及以上单数组成，其中技术、经济专家不得低于评标委员会人数的 2/3。 磋商小组确定方式：开标前在相关综合评标专家库中随机抽取 备注：上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审，但一个标段只能由一组专家评审。 |
| 27 | 是否授权评标 委员会确定中标人 | 否，由评标委员会按投标人最后得分高低推荐1—3名中标候选人。 |
| 28 | 最高限价 | 3200000.00元 超出最高投标限价的投标总价为无效投标。 |
| 29 | 中标服务费 | 招标代理服务费由中标人支付：按照发改价格【2015】299号及“豫招协【2023】002号”规定，由中标人在领取中标通知书前向招标代理机构一次性支付。 |
| 30 | 解释权 | 本竞争性磋商文件的解释权归采购人及采购代理机构。 |
| 31 | 实质性条款 | - 一、控制价编制依据： 1.郏县2024年农田设施排查整治项目施工图册。 2.河南省水利厅颁发的豫水建(2017)1号文《河南省水利水电工程设计概(估)算编制规定》; 3.《河南省水利水电工程概预算定额及设计概(估)算编制规定及设计概(估)算编制规定》(第四、五册)2006年版; 4.《河南省水利水电工程概预算定额及设计概(估)算编制规定及设计概(估)算编制规定》(第七册)2006年版: 5.机械费根据河南省水利厅颁发的豫水建(2017)1号文《河南省水利水电工程设计概(估)算编制规定》调整; 6.人工预算单价:工长:9.27元/工时，高级工8.57元/工时，中级工6:62元/工时，初级工4.64元/工时，机械工6.62元/工时; 7.其他直接费、间接费按规定计入: 8.利润按 7%计入，税金为9%; 9.主要材料价格:按《平顶山工程造价》2024年第5期郏县建筑材料价格，不足部分参考市场价(不含税裸价调整)。 二、其他条款： 1、工程质量达到响应文件所报的质量等级。施工中，若因成交商原因造成工程质量未达到响应文件中所报质量等级，成交商应无条件返修并承担由此给采购人造成的一切损失及赔偿费用。在采购人所限定的时间内，成交商不能按要求整改的，采购人有权终止承包合同，并追究由此引起的一切责任。 2、投标人一旦中标，应保证按采购人的要求，迅速进场组织施工，且必须服从采购人的统一指挥与协调管理。 3、成交商在响应文件中拟派的项目经理、技术负责人必须与施工时一致，否则，视为无效投标；在施工过程中未经采购人同意不得更换。对不称职的施工管理人员，采购人有权要求成交商更换。 4、施工过程中，成交商如不按合同、响应文件中承诺和磋商文件规定的条件履行，采购人有权按违约处理。 5、成交商负责在工程建设中涉及的地方及工农关系等方面的协调，并承担由此产生的费用。 6、本磋商文件中未规定的项目，由采购人与成交商在签订施工承包合同进行约定或按发生时的实际情况由采购人代表签字认可。 7、成交商在投标阶段或施工过程中出现安全、质量事故，拖欠农民工工资现象或有不良行为记录，采购人有权取消其中标资格、解除施工合同，成交商赔偿由此给采购人造成的损失。 8、工程缺陷责任期为一年，自工程竣工验收合格之日起计算。 9、本磋商文件其他未尽事宜，按照国家有关法律法规执行。 10、成交商在报价时应根据工程情况，结合自身实际，综合考虑后投报，本投标报价为包含可能发生的一切费用。 11、付款方式： (1)预付款:施工承包合同签订后一个月内或不迟于开工前七日内，办理合同价款30%工程预付款(手续)。 (2)进度款:根据工程进度适时办理进度款手续。合同项目主体工程完工(完成合同项目的95%及以上)，中标单位向发包方报送工程进度报表，经总监理工程师验收合格、业主代表签字认可后，办理至合同价款80%进度款(手续)。 (3)项目竣工验收合格办理至决算价的97%(手续);余3%作为质量保证金，待工程竣工验收合格一年后，办理剩余价款(手续)。 投标人应对上述内容作出响应，未响应或响应内容不完整的视为默认完全响应。 |
| 32 | 政采领域优化营商环境相关政策 | 一、落实四个“一日办”精神： 按照《郏县财政局关于压减政府采购各环节时限 进一步优化政府采购营商环境的通知》（郏财字〔2022〕17号）通知，落实四个“一日办”精神： （1）在评审结束后1日内确定采购结果，同时对中标单位发出中标或成交通知书，并在网上进行公告； （2）中标或成交通知书发出后，1日内与中标或成交供应商签订合同，合同签订当日完成合同备案工作； （3）政府采购项目供应商履约完成后，采购人应在供应商提出验收申请1个工作日内完成验收，同时在平顶山市政府采购网发布验收结果公告； （4）验收合格具备付款条件的项目，采购人要在1个工作日内按照合同约定支付项目资金。 注：签合同需法定代表人携带本人身份证（如为授权委托人，则携带法定代表人授权委托书及本人身份证）、单位公章、合同纸质版本一式六份及合同电子版。 二、维护企业在政府采购活动中的知情权 采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的响应人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。 三、提供中小企业声明函格式 在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制 造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 四、推广政府采购合同融资 要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。 五、落实预留采购份额 采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 六、落实价格评审优惠政策 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业2%—3%（工程项目为1%—2%）的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：采购人在货物和服务采购项目中， 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业10%—20%的价格扣除优惠。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%—6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。上述政策应当在评审办法中注明确定值。 |
| 33 | 落实绿色产品（节能产品、环境标志产品）优先采购政策。 | 采购人、采购代理机构在编制采购文件制定评审规则时，采用综合评分法的项目，对技术和价格给予一定幅度的加分：一是在价格项中，可以对绿色产品给予价格总分值3%-5%幅度不等的加分；二是在技术中，可以对绿色产品给予技术总分值3%-5%幅度不等的价格。采用最低评标价法，最低成交价的采购项目，对绿色产品可以在评审时对其投标价格给予2%-5%不等的价格扣除。一个产品，既属于优先采购的节能产品，又列入环境标志产品清单中，在评审规则中可以设置重复加分，也可以只算其中一个，这个权力有采购人掌握，应在采购文件中注明。上述政策应当在评审办法中注明确定值。 |
| 34 | 接收质疑函的方式和联系方式 | 质疑函应在平顶山市公共资源交易系统中接收，质疑函的格式和内容应当符合相关法律法规的要求。联系方式如下： 联系人:张女士 联系方式：0375-6161678 19939025101 对供应商提出的质疑，采购人、采购代理机构应当依法及时答复和处理，不得推诿扯皮故意刁难，须进行实质性回应。 |
| 36 | 供应商须知 | 各位供应商需在开标之前在《河南省政府采购网》完成注册供应商账号。 |
| 37 | 本项目所属行业 | 建筑业。 |
| 38 | ★专家特别注意“四方信用评价”须知（采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商） | 《河南省政府采购网》目前已增加“四方信用评价”功能。请本项目采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商，按照评价时间节点按时完成评价工作。 时间节点在评审结束后的五个工作日内。如果超期未评价，系统会默认超期不让评价。注：请各方注意时间，避免因超期未评价影响自身信用！ 1.采购人、采购代理机构应当在评审工作结束后五个工作日内对评审专家进行评价。 2.采购人、评审专家、供应商应当在评审工作结束后五个工作日内对代理机构进行评价。 3.采购人应当在合同履约完成后对中标供应商进行评价。 4.中标供应商应当在合同履约完成后对采购人进行评价。 |

### 一、总则

1.综合说明

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行竞争性磋商。

1.1 采购人：竞争性磋商须知前附表；

1.2 采购代理机构：竞争性磋商须知前附表；

1.3 项目名称：竞争性磋商须知前附表；

1.4资金来源及落实情况：竞争性磋商须知前附表；

2.工程概况及招标范围

竞争性磋商须知前附表

3. 质量标准

竞争性磋商须知前附表。

4.投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本项目的资格条件：竞争性磋商须知前附表；

1.4.2投标人不得存在下列情形：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目提供招标代理服务的；

（3）与本项目的采购代理机构同为一个法定代表人的；

（4）与本项目的采购代理机构相互控股或参股的；

（5）与本项目的采购代理机构相互任职或工作的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约的。

5.投标人投标要求

投标人必须对采购范围内的全部内容进行响应，只投其中部分内容者则其响应文件无效。

6.投标费用

投标人应承担其响应文件编制与递交所涉及的一切费用。在任何情况下采购人和采购代理机构对上述费用均不负担任何责任。

7.踏勘现场

7.1  踏勘现场：投标人自行踏勘现场。

7.2  在磋商文件和参考资料中采购人提供的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

8.磋商报价

8.1  磋商报价为工程验收合格正式交付使用前所发生的一切费用，包括所投项目内容所需的工程成本、利润、税金、以及风险因素等全部费用。未列入或者没有填写的项目费用视为已包含在相关项目的价格中，不再另行补列。

8.2  投标人应充分考虑施工期间的政策和价格风险，以及所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应交纳的费用一并计入总价。

9.货币

投标人以人民币填报磋商报价。

10.分包

不接受。

#### 二、磋商文件

10.磋商文件的组成

本磋商文件包括：

（1）竞争性磋商公告；

（2）投标人须知；

（3）磋商办法；

（4）合同条款及格式；

（5）图纸；

（6）工程量清单

（7）技术标准和要求

（8）响应文件格式；

对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

11.磋商文件的修正、澄清与投标答疑

11.1  投标人应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应在提交首次响应文件截止时间5日前登陆平顶山市公共资源交易中心网上平台向采购代理机构提出询问或质疑，以便补齐。逾期视为接受磋商文件所有内容，采购人将不予答复。

11.2  采购人对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在提交首次响应文件截止时间5日前通过平顶山市公共资源交易中心网上平台向公布。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

11.3  补充（答疑）文件是磋商文件的组成部分，与磋商文件具有同等效力。

11.4  当磋商文件、补充(答疑)文件内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准。

#### 三、响应文件

12.响应文件的语言

与投标有关的所有文件必须使用中文。

13.响应文件的组成

响应文件的组成：详见磋商文件第八章。

14.磋商有效期

14.1磋商有效期自磋商截止之日起开始计算60日历天，采购人延长磋商有效期，应在磋商有效期截止前3天以书面形式通知所有投标人。

14.2如果出现特殊情况，采购人可征求投标人同意延长磋商有效期。这种要求和投标人的答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝采购人的这种要求，其磋商保证金予以返还。同意延长磋商有效期的投标人，不需要也不允许修改其响应文件，但需要将其磋商保证金延长相同的时间。

15.磋商保证金 （无）

16.资格审查资料

投标人在编制响应文件时，应提供有关资料，以证实其各项资格条件满足磋商文件的要求，具备承担本项目的资质条件、能力和信誉等。具体内容详见竞争性磋商须知前附表“10 投标人的资格要求”。

17.响应文件的编写

17.1  响应文件应按第八章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，磋商函附录在满足磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

17.2  响应文件应当对磋商文件有关实质性内容作出响应。

17.3  磋商响应文件全部采用电子文档，除供应商须知前附表另有规定外，响应文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按竞争性磋商文件要求在相应位置加盖电子印章。由供应商的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见相应人须知前附表。

#### 四、响应文件的提交

18.响应文件的密封与标识

18.1 投标人应当按照竞争性磋商文件和全国公共资源交易平台的要求加密响应文件，具体要求竞争性磋商须知前附表。

18.2未按本章第18.1项要求密封和加写标记的磋商响应文件，采购人或磋商小组不予受理。

19.响应文件的递交

19.1 投标人应在供应商须知前附表规定的提交首次响应文件截止时间前递交响应文件。

19.2投标人通过下载竞争性磋商文件的全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）递交电子响应文件。

19.3 除投标人须知前附表另有规定外投标人所递交的响应文件不予退还。

19.4逾期送达的响应文件，全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）将予以拒收。

20.逾期递交的响应文件

采购人在规定的磋商截止时间以后将拒绝接受投标人的响应文件。

21.响应文件的修改与撤回

21.1  投标人可以在磋商截止时间之前修改响应文件，但应以书面形式通知采购人。

21.2  在磋商截止时间与磋商有效期(包括延长的磋商有效期)终止时间之间，投标人不能撤回响应文件，否则，根据本章第15条款的规定，该投标人的磋商保证金不予返还。

#### 五、开标

22.开标

开标时间：竞争性磋商须知前附表。

开标地点：竞争性磋商须知前附表。

23.开标程序

- 全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

#### 六、评审

24.磋商小组

24.1评审由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组应当从政府有关部门评标专家库中确定磋商小组成员。磋商小组成员人数竞争性磋商须知前附表。

24.2  磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

25.评审原则

25.1评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

25.2本次采购的政府采购政策要求：支持中小微（监狱）企业。

26.评审

磋商小组按照第三章“磋商办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“磋商办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

#### 七、合同授予

27.定标方式

除投标人须知前附表规定磋商小组直接确定成交商外，采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交商，磋商小组推荐成交候选人的人数竞争性磋商须知前附表。

磋商小组根据评标情况，按综合得分由高至低对投标人进行排序，并向采购人推荐前三名成交候选人，磋商小组写出磋商报告，报送采购人。

28.中标通知

采购人自成交商确定之日起2个工作日内，发出成交通知书，并同时在本项目磋商公告发布媒介上公告成交结果

29.签订合同

29.1采购人自成交通知书发出之日起15日内，按照竞争性磋商文件和成交人响应文件的规定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件确定的事项和成交人响应文件作实质性修改。

29.2竞争性磋商文件、成交人的响应文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

29.3如成交人不按本章第29.1项约定签订合同，采购人将报请取消其成交决定。采购人可按照磋商小组推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人或者重新采购。

#### 八、重新招标

30.重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（l）采购过程中符合要求的投标人不足3家的；

（2）经磋商小组评审后否决所有投标的；

#### 九、纪律和监督

31.纪律和监督

31.1  对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

31.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

31.3  对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行，不得使用第三章“磋商办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

31.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行。

31.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

#### 十、需要补充的其他内容

# 第三章 磋商办法（综合评估法）

## 磋商办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 响应人人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 磋商函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或盖章（符合竞争性磋商文件要求） |
|  |  | 响应文件格式 | 符合第八章“响应文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“响应人须知前附表”规定 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“响应人须知前附表”规定 |
|  |  | 项目经理 | 符合第二章“响应人须知前附表”规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“响应人须知前附表”规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 响应内容 | 符合第二章“响应人须知前附表”规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“响应人须知前附表”规定 |
|  |  | 质量 | 符合第二章“响应人须知前附表”规定 |
|  |  | 磋商有效期 | 符合第二章“响应人须知前附表”规定 |
|  |  | 磋商报价 | 磋商报价不高于采购人发布的的最高限价； |
|  |  | 实质性承诺 | 符合第二章“响应人须知前附表”规定 |

| 详细磋商 |  | - 磋商小组根据本章第3.2款内容集中与单一供应商分别进行磋商，磋商结束后，并要求其在规定时间内提交最后报价。 - 供应商对所参加磋商项目根据市场行情自主报价，分二次报价（情况特殊,经磋商小组根据磋商现场情况，可以要求供应商适当进行多轮报价），一次报价须按照磋商文件的报价格式填报，第二次报价在磋商中填报（注：最后报价明显低于成本价的，供应商需做出合理说明，否则将承担不被接受的风险）。 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价按照本章第2.2款内容进行详细性评审。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分100分） | 商务标：30分 综合标：15分 技术标：55分 |
| 2.2.2(1) | 商务标 评分标准 （30分） | 磋商报价 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×30 注：本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 |
| 2.2.2(2) | 技术标评分标准（55分） | 施工方案与技术措施(10分) | 施工方案(含工程特点、施工重点与难点及绿色施工)总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械，技术措施详细、全面、合理、可行的，得10分: 施工方案与技术措施较先进或者较详细、较全面的，得6分; 施工方案与技术措施基本合理的，得3分。 |
|  |  | 质量管理体系与质量保证措施(8分) | 质量管理体系健全、组织机构形式合理，质量保证措施详细、全面、合理、可行的，得8分: 质量管理体系较健全或者质量保证措施较详细或者较全面、针对性较强的，得4分; 质量保证措施基本合理的，得1分。 |
|  |  | 安全管理体系与措施(8分) | 安全管理体系、安全责任制和安全管理制度健全，根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施，安全保证措施详细、全面、合理、可行的，得8分: 安全管理体系较健全或者安全防护管理措施较详细、较全面、针对性较强的，得4分; 安全管理体系与保证措施基本合理的,得1分。 |
|  |  | 文明施工、环境保护措施(6分) | 文明施工、环境保护措施符合相关标准、规范、规程，有具体的安全文明措施费用投入使用计划的，得6分: 文明施工、环境保护措施较全面或者较详细或者缺乏针对性、有瑕疵的，得3分: 文明施工、环境保护措施简单或者基本合理的，得1分。 |
|  |  | 工期保证措施(7分) | 工期保证措施全面、详细、合理、可行且有针对性，有具体的违约责任承诺的，得7分; 工期保证措施较全面或者较详细的，得4分; 工期保证措施基本合理的，得1分。 |
|  |  | 施工进度计划表或网络图(4分) | 进度计划编制合理、可行、关键线路清晰、准确、满足项目工期要求的，得4分; 进度计划逻辑关系较清晰、较明确或者关键线路较清晰、较准确的，得2分; 进度计划基本合理的，得1分。 |
|  |  | 拟投入资源配备计划(4分) | 拟配置的机械设备、劳动力、主要物资及投入 计划满足工期、质量、施工工艺需求的，得4 分; 资源配置及投入计划基本满足工期、质量、施 工工艺需求的，得1分。 |
|  |  | 新工艺、新材料、新设备、新技术 的采用(4分) | 项目实施中采用采用新工艺、新材料、新设备、新技术，并切实起到了节约资源、减少排放、提高功效、保护环境、绿色施工的，每有一项得2分，最多得4分。 |
|  |  | 风险管理措施(4分) | 风险防控管理措施齐全、考虑周密、针对性强，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力的，得4分。 风险防控管理措施较齐全、考虑较周密、针对性较强，或者风险控制要点定位较准确，各阶段风险控制及应急措施较得力的，得2分。 风险防控管理措施基本齐全、或者风险控制要点定位基本准确，各阶段风险控制及应急措施基本得力的，得1分。 |
|  |  | 注：以上如有缺项，该小项不得分。 |  |
| 2.2.2(3) | 综合标 （15分） | 项目管理机构（4分） | 项目管理机构人员施工员、安全员、资料员、材料员、质量（质检）员各专业岗位配备合理齐全，能够满足项目需求的得4分，缺项得0分。 注：提供相关证书。 |
|  |  | 其他优惠承诺（5分） | 投标人针对本项目的特点和要求，除磋商文件要求的实质性承诺条款外，结合自身条件向采购人做出承诺，承诺内容应包含：不拖欠农民工工资、对降低业主投入、保证工程质量等且有为采购人排忧解难具体措施。磋商小组进行横向对比，措施具体、详尽、科学合理、逻辑清晰、可行性高得5分；承诺及措施一般、科学较合理、逻辑清晰、可行性一般得3分；承诺及措施简单、可行性较差得1分；缺项得 0 分。 |
|  |  | 履职尽责承诺（6分） | 投标人针对本项目的特点和要求, 结合自身条件向采购人做出承诺，承诺内容应包含：保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、施工员、质量（检）员、安全员、材料员、资料员等）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证。磋商小组进行横向对比，承诺全面、详实、可行、合法有效的得6分；承诺可行、合法有效得4分；承诺可行性较差得2分；缺项得 0 分。 |

## 1.评标方法

本次评标采用综合评分法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐三名成交候选人。如出现得分并列的情况，磋商报价低的优先，如磋商报价也一致，由磋商小组根据技术标得分确定推荐顺序。

## 2.评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1资格审查、符合性审查：见磋商办法前附表。

2.1.2磋商程序：见磋商办法前附表。

2.2分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：详见磋商办法前附表

2.2.2 评分标准：详见磋商办法前附表

## 3. 磋商程序

3.1 初步审查标准

3.11磋商小组按照评审办法前附表中资格审查、符合性审查的标准对各响应文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的，否决其投标。

3.12有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息全部相同的；

（2）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

（3）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

（4）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同

一人或不同联系人的联系电话一致的；

（5）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

（6）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或

者领取报酬的；

（7）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

（8）公共资源交易平台开评标系统雷同性分析中显示不同供应商的投标文件制作机器码相

同的；

（9）其它涉嫌串通的情形。

3.13最终报价：磋商小组对通过初步评审的各投标人按照磋商顺序分别进行磋商，并给予所有参加磋商的投标人平等的磋商机会。磋商结束后，磋商小组应当要求实质性响应的投标人在磋商小组规定时间内提交最终报价。

3.2详细评审

3.2.1磋商小组通过对投标人资格审查和响应文件符合性审查合格的投标人进入磋商评审。并确定与各投标人磋商的具体内容。

3.2.2最终报价：磋商小组对通过初步评审的各响应人按照磋商顺序分别进行磋商，并给予所有参加磋商的响应人平等的磋商机会。磋商结束后，磋商小组应当要求实质性响应的响应人在磋商小组规定时间内提交最终报价。二轮报价通过平顶山市公共资源交易中心交易系统发出，供应商在开标结束后须有专人关注该交易系统关于本项目二轮报价的一切信息，及时在二轮报价规定的时限内进行报价，因供应商自身原因导致未按时二轮报价的，由此引起的任何后果均由供应商自己承担，采购人与采购代理机构均不承担任何责任。

3.2.3磋商结束后，磋商小组将要求实质性响应磋商文件的投标人在规定时间内提交最后报价，未通过实质性响应的投标人将不再进行最后报价。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的投标人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的响应文件和最后报价进行综合评分。

3.2.4磋商小组按照“评标办法及标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审，并计算出投标人的综合得分。“评标办法及标准”中没有规定的的方法、评审因素、标准，不作为评标磋商依据。

3.2.5磋商小组将根据评标办法及标准对各投标人进行独立打分，并在“综合得分表”中填写各投标人具体得分，计分取至小数点后二位，计分过程中小数点后三位四舍五入。

3.2.6磋商小组将各评委的打分进行汇总，按照得分由高到低进行排序，编写评标报告并签字。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，向招标人推荐排序前3名为中标候选人。

3.2.7投标人得分以所有评委评出的投标人得分的算术平均值为投标人最终得分。

3.3 响应文件的澄清和补正

3.3.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

磋商小组要求投标人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

如磋商报价表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，总价金额与单价金额不一致的，以单价合计金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

磋商小组认为投标人的报价明显低于其他投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.3.3 磋商小组对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

3.4细微偏差不影响响应文件的有效性

细微偏差是指响应文件在实质上响应磋商文件要求，但个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。

对于实质上符合磋商文件要求的响应文件，采购人将对其响应文件的细微偏差进行校核。并对有算术上和累加运算上的差错给予修正，这种修正应取得投标人的同意并确认修正后的最终结果。如果投标人拒绝确认，则其响应文件将不予评审。

磋商小组不对无效标评审。磋商小组不接受投标人在响应文件递交截止时间之后主动进行的一切修正或撤消其不符合要求的偏差。

响应文件存有偏差的，视为无效投标；下列情况属于重大偏差：

（1）响应文件未按磋商文件规定的格式填写，字迹模糊，难以辨认的；

（2）不符合磋商文件中规定的其他实质性要求的；

（3）投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

3.5评标保密

3.5.1开标后，直至授予成交单位合同为止，凡属于对响应文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及成交候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

3.5.2在响应文件的评审和比较、成交候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

3.5.3成交单位确定后，采购人不对未成交单位就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未成交单位不得向磋商小组组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

3.5.4凡参加评标的所有人员都不得向投标人或与该过程无公务关系的其他人泄露。

3.6评标结果

3.6.1磋商小组按照得分高到低的顺序推荐前3名为成交候选人。

3.6.2 磋商小组完成评标工作后向采购人提交书面磋商报告。

# 第四章 合同条款及格式

一、合同协议书

发包人（全称）：                          （以下简称甲方）

法定代表人：

承包人(全称）：                            （以下简称乙方）

法定代表人：

依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

（一）工程概况

项目名称：

工程地点：

工程内容：

工程立项批准文号：

资金来源： 财政资金

（二）工程承包范围

承包范围： 招标文件、施工图纸及工程量清单范围内的施工、竣工验收及保修

（三）合同工期

计划开工日期：       年     月     日

计划竣工日期：       年     月     日

工期总日历天数      天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算，工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

（四）质量标准

工程质量标准：   合格

（五）签约合同价

金额(人民币大写）：                       元，￥：            元。(除非另有约定，甲方不再支付其他任何费用)。

（六）合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

1．本合同协议书

2．中标通知书

3．投标书及附件

4．本合同专用条款

5．本合同通用条款

6．标准、规范及有关技术文件

7．图纸

8．已标价工程量清单

工程款支付方式：（1）预付款：施工承包合同签订后一个月内或不迟于开工前七日内，办理合同价款 30%工程预付款（手续）。（2）进度款：根据工程进度适时办理进度款手续。合同项目主体工程完工（完成合同项目的95%及以上），中标单位向发包方报送工程进度报表，经总监理工程师验收合格、业主代表签字认可后，办理至合同价款 80%进度款（手续）。（3）项目竣工验收合格办理至决算价的 97%（手续）；余 3%作为质量保证金，待工程竣工验收合格一年后，办理剩余价款（手续）。

双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

（七）本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

（八）乙方承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

（九）甲方承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款及其他应该支付的款项。

（十）合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同文件的组成部分。

（十一）合同生效

1、合同订立时间：      年      月      日

2、合同订立地点：  郏县农业农村局

3、本合同双方约定  签订之日起 生效。

发包人：(盖单位章)                       承包人：(盖单位章)

法定代表人或授权代理人：（签字）         法定代表人或授权代理人：（签字）

电话：                                   电话：

传真：                                   传真：

地址：                                   地址：

信用代码：                               信用代码：

开户银行：                               开户银行：

户    名：                               户    名：

账    号：                               账    号：

项目联系人：                             项目联系人：

项目联系人电话：                         项目联系人电话：

日     期：                              日     期：

## 二、通用合同条款

参照国家住建部、工商行政管理局制定的《建设项目工程施工合同》（GF—2017—0201）

## 三、专用合同条款

#### 1. 一般约定

- 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：国家和地方现行的法律法规和有关规定，本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议） 合同履行中，发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 临时设施及永久占地 。

1.1.3.9 永久占地包括： 无。

1.1.3.10 临时占地包括： 为施工合同工程需要临时占地的范围，包括图纸中可供承包人使用的临时占地范围，以及发包人为实施合同所需要的临时占地范围。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：  《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民典法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、七部委第12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《河南省建筑市场管理条例》、其他有关法律、法规。。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的有关规定、现行规范计价定额等、现行的相关标准、规范、规程（包括国家标准、行业标准、地方标准等）。若施工期间相关标准、规范、规程有改变时按新的执行 。

- 1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 无 ；

发包人提供国外标准、规范的份数：  无   ；

发包人提供国外标准、规范的名称：  无   。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无    。

- 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及其附录；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）招标函及招标函附录；

（7）技术标准和要求；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单或预算书；

（10）其他合同文件。

- 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：/；

发包人向承包人提供图纸的数量：/；

发包人向承包人提供图纸的内容：/。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：完善的施工组织设计、质量保证措施、安全专项方案，每月28日前提供当月完成工程量报表及下月进度计划等 ；

承包人提供的文件的期限为：合同签订3日内分别向发包人及监理人提供详细的施工组织方案、施工进度计划及施工进度计划，进场后7日内提供材料计划。每月28日前分别向发包人及监理人提供下月详细的施工进度计划、已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、承包人购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等及发包人要求提供的其他资料；

承包人提供的文件的数量为：4；

承包人提供的文件的形式为：书面文件；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7日内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

- 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：             ；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：            ；

监理人指定的接收人为：            。

- 1.10 交通运输

- 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人统一管理。

- 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：无        。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人       承担。

- 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：由发包人决定适用本工程，严禁外流  。

- 1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人   。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：适用本工程，严禁外流 。

- 1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担  。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 工程量按约定调整，综合单价不调整 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： 招标人发布的工程量清单和实际施工时相比工程量发生变化时，报批后可按实调整工程量，其综合单价不调整  。

#### 2. 发包人

- 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：协调项目各参建方工作；对工程全过程的质量、进度进行管控；签署工程价款洽商、索赔及支付事项处理和合同变更审批相关签证；有权对认为不合格的工程管理人员及现场操作工人提出撤换要求；对工程进行全面监督、审批监理工程师提交的报告、协调外部关系以保证工程顺利进行；检查、督促施工单位、监理单位的现场工作；组织协调施工现场与工程相关部门的工作，业主指令的下达、相关问题的处理     。

- 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：已具备   。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 发包人提供水、电源接口，承包人将水、电接至施工场地，费用由承包人自理 。

- 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无 。

发包人是否提供支付担保：不提供  。

发包人提供支付担保的形式：无 。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容： 竣工验收资料、竣工图、完整的竣工结算资料和竣工结算书 。

承包人需要提交的竣工资料套数：  2    。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间： 单位工程完工验收合格后一个月内提供符合相关标准要求的贰套完整的竣工验收资料、竣工图、完整的竣工结算资料和竣工结算书等其他资料  。

承包人提交的竣工资料形式要求：   书面  。

（10）承包人应履行的其他义务：做好邻近建筑物、道路、广场、绿化、地下管线的保护工作，其费用由承包人在投标报价中自行考虑。因承包人的责任造成的财产和人身损失，由承包人承担费用。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：  负责本工程的实施、完工和修补缺陷  。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  22天，如有特殊情况，须提供书面请假经发包人批准。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人对承包人罚款10000元，同时要求发包人更换项目经理，且更换后的项目经理资质等级、业绩不低于原项目经理，否则解除施工合同。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  发包人每发现一次项目经理擅自离开施工现场的，承包人向发包人支付违约金2000元，累计发现五次项目经理擅自离开施工现场，视为承包人擅自更换项目经理，承包人更换项目经理，须提供正当理由和新任项目经理的劳动合同，以及为项目经理缴纳社会保险证明。   。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：按有关规定若承包人擅自更换项目经理，发包人对承包人罚款10000元，同时要求承包人更换后的项目经理资质等级、业绩不低于原项目经理，否则解除施工合同。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人对承包人罚款10000元并解除施工合同。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：在接到开工通知后7天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 若发包人认为承包人的管理人员、施工人员无法胜任或不能配合发包人工作，发包人有权要求该人员退场，承包人不得以任何理由拒绝，并在发包人规定的时间内用发包人批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。上述发包人提出的要求，承包人在发包人规定的时间内未能到达，每推迟一天罚款1000元/人 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：应提前1天书面通知监理人，并征得发包人书面同意  。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 按有关规定若承包人擅自更换主要施工管理人员，发包人对承包人罚款5000元，同时要求承包人更换后的主要施工管理人员资质等级、业绩不低于原主要施工管理人员。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人每发现一次主要施工管理人员擅自离开施工现场的，承包人向发包人支付违约金1000元，累计发现五次主要施工管理人员擅自离开施工现场，视为承包人擅自更换主要施工管理人员  。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：全部    。

主体结构、关键性工作的范围：  /   。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/   。

其他关于分包的约定：   /    。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/   。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  否   。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：  无    。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 对本工程施工及保修阶段进行“三控”、“三管”、“一协调”，施工过程中的质量、进度、费用控制，安全生产监督管理、合同、信息等方面的协调管理。在缺陷责任期内检查和记录质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，审核修复方案，监督修复过程并验收  。

关于监理人的监理权限：  监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务  。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  自行承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：无      。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）         /              ；

（2）         /              ；

（3）         /              。

#### 5. 工程质量

- 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  工程质量必须符合设计文件及相关质量标准要求并达到合格标准等级    。

关于工程奖项的约定：   无      。

- 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  承包人在检查前24小时以书面形式通知监理人    。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 24  小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 在整个合同实施过程中，承包人应对现场人员的安全、现场秩序、工程保护、环境保护等负责，并对工地围护、照明、防护、标志、警告信号、保卫人员等作出具体安排，并按照国家、河南省、平顶山市有关规定及施工现场实际情况做好施工现场的安全保卫工作及非夜间施工照明，确保施工安全  。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 执行平顶山市有关规定建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责   。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：   无     。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 按平顶山市文明工地施工要求组织施工，保持场地整洁卫生，因为违纪行为发生的清理处罚费用由承包人承担，保证工完料清，并保证工地周围环境整洁。同时，遵守发包人的其它有关管理要求。须达平顶山市级文明工地，争创省级文明工地。费用已含在投标报价内  。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：   无   。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：

（1）施工方案；

（2）施工现场平面布置图；

（3）施工进度计划和保证措施；

（4）劳动力及材料供应计划；

（5）施工机械设备的选用；

（6）质量保证体系及措施；

（7）安全生产、文明施工措施；

（8）环境保护、成本控制措施；

（9）合同当事人约定的其他内容。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  合同签订后7日内    。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：    收到文件后7天内  。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：     收到文件后7天内   。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 合同签订后7日内 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   开工前7日内   。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：   开工前7日内   。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 60 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：   开工前7天  。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：   无   。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 逾期竣工违约金为每日罚款2000元  。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：   全部逾期完工违约金总额不超过合同总价的5%。延期时间超过28天，发包人有权终止合同，一切责任由承包人承担     。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  /     。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）   飓风、台风、龙卷风、暴雨、洪水   ；

（2）  日气温最高超过38度的高温连续大于3天、日最低气温低于-20度的严寒连续大于3天、造成工程损坏和冰雹和大雪灾害   ；

（3）  其他异常恶劣气候灾害  。

1）日降雨量大于50mm的雨日超过1天；

2）8级以上台风灾害；

3）日气温超过38℃ 的高温大于3天；

4）日气温低于-20℃的严寒大于3天；

5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量10mm及以上。

- 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  每日500元，10000元封顶 。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：   无   。

- 8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：进入施工现场的建筑材料、构配件和设备应具有产品质量出厂合格证明或技术标准规定的进场试验报告。施工单位应对原材料和中间材料见证取样和送检，并对构配件和设备等进行抽检，未经检验或经检验不合格的，不得投入使用 。

- 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 承包人承担  。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：    由承包人提供     。

施工现场需要配备的试验设备：     由承包人提供    。

施工现场需要具备的其他试验条件：  由承包人提供   。

- 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：    无      。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：    /   。

- 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:  因工程变更引起己标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，应按照下列规定调整  。

（1）已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价；

（2）己标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价；

（3）己标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计算规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。承包人报价浮动率按下列公式计算：承包人报价浮动率L=（1-中标价/招标控制价）*100%；

（4）己变更工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价缺价的，由承包人根据变更工程资料、计算规则、计价办法和通过市场调查等取得合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：   收到承包人提交的合理化建议后7日内    。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  收到监理人报送的合理化建议后7日内     。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：     无        。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：   为不可竞争费，其所有权和使用权归发包人所有，由发包人结合工程具体情况使用    。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  不允许调整  。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   /   ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：   /   。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± /  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：  /   。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：   本工程报价采用固定单价，固定单价为综合单价（综合单价包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费用）。投标人在投标报价时应根据招标文件要求并踏勘施工现场，在投标报价时应充分考虑施工期间各类人工、材料、机械的市场风险计入单价报价，结算时综合单价不再调整。施工期间人工费、材料费及机械费等的政策性调整风险计入投标报价,工程结算时不再调整。

除非合同中另有规定，投标人在报价中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、管理费、利润、规费、税金、安全文明费用、开办费、各项技术措施费、大型机械进退场费、各种风险费、政策性文件规定费用等等所有费用。 。

风险费用的计算方法：              /                。

风险范围以外合同价格的调整方法：                /              。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：         /                     。

风险费用的计算方法：              /                。

风险范围以外合同价格的调整方法：             /                 。

3、其他价格方式：             /                 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：    见工程款支付方式   。

预付款支付期限：                 /                     。

预付款扣回的方式：             /                       。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：           无               。

预付款担保的形式为：                   无               。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：           按月计量         。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  按月计算，每月28日承包人向发包人报送已完工程量报表 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：   执行工程量清单    。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：          /                    。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：          /           。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：                /              。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：（1）预付款：施工承包合同签订后一个月内或不迟于开工前七日内，办理合同价款 30%工程预付款（手续）。（2）进度款：根据工程进度适时办理进度款手续。合同项目主体工程完工（完成合同项目的95%及以上）时，中标单位向发包方报送工程进度报表，经总监理工程师验收合格、业主代表签字认可后，办理至合同价款 80%进度款（手续）。（3）项目竣工验收合格办理至决算价的 97%（手续）；余 3%作为质量保证金，待工程竣工验收合格一年后，办理剩余价款（手续）。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7日内完成 。  。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7日内办理支付（手续） 。

（2）发包人支付进度款的期限：  在进度款支付证书签发后14天内办理支付（手续）  。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   无  。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：      无         。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 无 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 在颁发工程接收证书后7日内完成工程的移交 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  无   。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  每推迟一天，承包人赔偿给发包人伍仟元违约金   。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  满足设计文件的要求   。

（1）单机无负荷试车费用由  由承包人     承担；

（2）无负荷联动试车费用由   由承包人    承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：    无     。

- 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：   在移交结束后14日内完成竣工退场  。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：  工程竣工验收合格后28天内 。

竣工结算申请单应包括的内容：

- （1）竣工结算合同价格；

- （2）发包人已支付承包人的款项；

- （3）应扣留的质量保证金；

- （4）发包人应支付承包人的合同价款。

- 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后56天内完成审批   。

发包人完成竣工付款的期限： 发包人应在签发竣工付款证书后的28天内，办理对承包人的竣工付款 （手续） 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：   按照第20条〔争议解决〕约定处理 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：       2             。

承包人提交最终结算申请单的期限：    在缺陷责任期终止证书颁发后7日内     。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内   。

（2）发包人完成支付的期限： 在颁发最终结清证书后28日内办理完成支付 （手续）。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  自实际竣工日期起12个月    。

- 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：   无     。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

- 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：       无            ；

（2） 3 %的工程款；

（3）其他方式:                无                       。

- 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第   2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

- （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:           无                          。

关于质量保证金的补充约定：           无                   。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：    按国家有关规定执行    。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 收到保修通知或口头通知后48小时内 。

#### 16. 违约

- 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： 无    。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  发包人顺延工期 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：    无    。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：          /            。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：       发包人顺延工期     。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   发包人顺延工期     。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：     发包人顺延工期      。

（7）其他：       无         。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  56  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

- 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  承包人因任何原因，未在甲方及监理同意的情况下停工或消极怠工，均视为违约，且在接到复工通知3日内不复工的，甲方有权解除合同，已完工程量按70%计量，且一切损失由承包人自负，或按每拖延一天罚合同总价的千分之二，在结算时扣除。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：  承包人承担全部费用，费用工期不顺延 。工期延误每延误一天，承包人赔偿给发包人伍仟元违约金   。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：     无        。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 无    。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 无     。

- 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后   28  天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：     为工程购买建筑工程一切险，保险费用由承包人支付   。

- 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：   承包人为施工现场的全部人员办理意外伤害保险、工程事故保险。确保安全施工    。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  承包人为其施工设备等办理财产保险  。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：     无       。

#### 20. 争议解决

- 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：     /       。

- 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：            /                 。

选定争议评审员的期限：                /               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：              /       。

其他事项的约定：                        /             。

- 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：             /              。

- 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  (2)   种方式解决：

（1）向    工程所在地   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   工程所在地由管辖权   人民法院起诉。

附件：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

- 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

- 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为        年；

3．装修工程为         年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为         年；

5．供热与供冷系统为         个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；

7．其他项目保修期限约定如下：

。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

- 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为         个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

- 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

- 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

- 六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：          

地  址：      地  址： 

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：    电  话：

传  真：    传  真：  

开户银行：    开户银行：

账  号：         账  号：

- 邮政编码：      邮政编码：

另附：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

附件2：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件3：承包人主要项目管理人员表

附件4：关于农民工工资支付保障承诺条款

附件5：工程质量、程序及安全生产承诺书

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

工程名称:

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

承包人主要项目管理人员表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

附件4：

关于保障农民工工资支付、防止拖欠

农民工工资的相关约定

1、承包人应按规定开设或者使用农民工工资专用账户。

2、承包人应按规定存储工资保证金或者提供金融机构保函。

3、严格按照《劳动合同法》等法律法规开展工程建筑活动，做到：

- （1）承包人严禁将工程劳务违法分包、转包给无资质的“包工头”等不具备用工主体资格的组织或个人，实行农民工劳动用工实名制管理。按规定与录用的每位农民工签订《企业劳动用工合同》，明确工资支付方式、标准和结算时间。

- （2）安排专人负责农民工管理，将农民工工资按时、足额直接支付给农民工本人，并由其签字、按手印确认，不发放到“包工头”等不具备用工主体资格的组织或个人。

- 4、农民工与用人单位就拖欠工资存在争议，用人单位应该提供依法由其保存的劳动合同、职工名册、工资支付台账和清单等材料；不提供的，依法承担不利后果。

- 5、按劳动合同约定，为农民工缴纳国家规定的工伤保险，保障农民工在工作期间受到伤害时，得到相应的赔偿。

附件5：

工程质量、程序及安全生产承诺书

工程名称：

中标单位：

项目经理：                 手机号码：

项目负责人：               手机号码：

本公司承诺在该工程建设过程中和运营过程中履行下列职责，并承担质量责任：

- 1、严格按照经施工图纸工程设计文件以及施工技术标准和合同约定的质量标准精心组织施工，设立安全标识和采取环保措施，不擅自修改工程设计，不偷工减料。并对施工中采用的材料、构配件、设备和商品砼严格按规定进行见证取样检验，填写报验单附上检验报告，所有原材料未经检验或者检验不合格的，严禁使用于工程。隐蔽工程必须填写报验单，经现场检验合格后才能进入下道工序。

- 2、在该工程建设过程中发生的和由此引发的一切安全事故、人员伤亡，或在运行过程中因工程质量不合格、漏电等方面造成的一切安全事故、人员伤亡，由我公司承担一切责任。

中标单位（盖章）：

项目经理（签字）：

年  月  日

# 第五章图纸

(另附)

# 第六章 工程量清单

（另附）

# 第七章 技术标准和要求

1、使用范围

本技术要求及规范使用范围适用于本工程，详细内容均在设计施工图和有关文件中注明。

2、使用的标准和规范

本工程所采用的材料、设备和施工工艺，在实施过程中均应符合或作遵循本规定、采用设计图纸中引用的和国家最新的技术规范和标准，所采用的规范和标准如出现不一致时，以标准高的为准。

3、工程验收

如遇设计或施工规范和标准对同一问题的处理出现相互矛盾的情况时，应通知监理工程理由，承包商应提出合理的解决办法，并征得监理工程理由的同意。

施工所用的规范及标准应采用最新版本，除非合同、监理工程师书面通知另有规定。

4、现场施工条件

4.1 场地：自行勘察解决

4.2 道路：自行勘察解决

4.3 水源：自行勘察解决

4.4 电源：自行勘察解决。

4.5生活临建设施承包方自行建设或租赁

# 第八章 响应文件格式

# 项目名称

响 应 文 件

响应人：                       （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：            （电子签章）

年    月    日

### 一、磋商函

（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了                   （项目名称）竞争性磋商磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                 （小写       元）的首次磋商报价，工期        日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量：                    。

2.我方承诺在磋商有效期内不修改、撤销响应文件。

3.如我方成交：

（l）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本磋商函递交的磋商函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照磋商文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

响应人：                  （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

二、磋商函附录

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应单位 |  |  |  |
| 磋商报价 | 人民币（大写）： 人民币（小写）： 元 |  |  |
| 工期 | 日历天 |  |  |
| 工程质量 |  |  |  |
| 缺陷责任期 |  |  |  |
| 磋商有效期 | 日历天（磋商截止之日起） |  |  |
| 项 目 经 理 | 姓名 | 级别 | 注册证号 |
| 需要说明的其他问题： |  |  |  |

响应人:                      （电子签章）

法人代表或委托代理人:        （电子签章）

日期：    年      月      日

三、法定代表人身份证明

响应人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年            月           日

经营期限：

姓    名：                  性        别：

年    龄：                  职        务：

系                                （响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

响应人：                          （电子签章）

年        月        日

四、授权委托书

本人      （姓名）系      （响应人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人，联系电话             。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人及授权委托人身份证扫描件或图片

响  应  人：             （电子签章）

法定代表人：               （电子签章）

年    月    日

五、响应承诺函

（采购人或采购代理机构）：

我单位在此郑重承诺,如有以下情形之一的：

（1）在竞争性磋商文件规定的磋商有效期内撤回投标；

（2）在响应文件中提供虚假材料；

（3）成交后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同；

（4）未能按竞争性磋商文件规定提交履约保证金；

（5）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务；

（7）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通；

（8）在履约过程中未按竞争性磋商文件、响应文件、生效的政府采购合同等约定,提供货物、工程和服务；

（9）未按竞争性磋商文件规定缴纳招标代理服务费；

（10）我方不属于联合体投标；

（11）存在其他违法违规行为。

我单位自愿接受被处以成交无效，采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款并赔偿采购人及采购代理机构的损失，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

另外我公司承诺：我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）我公司不属于联合体投标。

响 应 人：                      （电子印章）

法定代表人或其委托代理人：        （电子签章）

年       月     日

六、已标价工程量清单

七、实质性条款承诺书

八、施工组织设计

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名 称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台 时 数 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

九、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

（二）主要人员简历表

附1：项目经理简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

后附项目经理建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证等相关证件。

附2：主要项目管理人员简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

后附相关证件

附3：承诺书

承诺书

（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往             （项目名称）的项目经理     （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

响应人：               （电子签章）

法定代表人：               （签字）

项目经理：                （签字）

年        月        日

十、资格审查资料

（一）响应人基本情况表

| 响应人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附营业执照、资质证书等材料的扫描件。

（二）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：本表后附证明材料,具体详见磋商评标办法。

- 十一、其他材料

附件                1、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称（盖章）：

日期：    年    月    日

说明：不属于中小企业单位的投标文件中可不提供此声明函。

本项目所属行业为建筑业。

2、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应人：（盖章）

日 期：   年   月   日

说明：不属于残疾人福利性单位的投标文件中可不提供此声明函。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

3、关于监狱企业（如有）

1、政府采购政策

财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68 号）

2、附证明材料

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件.

说明：不属于监狱企业的投标文件中可不提供此声明函。

4、磋商文件要求提交或响应人认为有必要提交的其他资料

中小企业划型标准规定

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业[2011]300 号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部 国家统计局

国家发展和改革委员会 财政部

二〇一一年六月十八日

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。